Relatório de Estado da Configuração

Versão	Itens Prontos	Responsável
1.0	Itens de escopo: / Plano de Projeto; / Itens de requisito: / Especificação de Requisitos; / Itens de Modelo de Dados: / Diagrama entidade de relacionamento;	Gustavo; / Marcos Paulo;
2.0	Itens de prototipo: / Prototipos de tela;	Gustavo; / Marcos Paulo;
3.0	Itens de Casos de teste: / Testes de integração; / Itens de Modelo de dados: / Diagramas	Gustavo; / Marcos Paulo; / Daniella;

Itens da baseline:

Itens de Escopo

IC	Estado	Responsável
Plano_de_projeto	Estável	Gabriel Benício

Itens de Requisito

IC	Estado	Responsável
Especificacao_de_requisitos	Estável	Vinicius

Itens de Modelo de dados

IC	Estado	Responsável
Diagrama_entidade_relacionamento	Estável	Raul Barca

Itens de Protótipo

IC	Estado	Responsável
Prototipos_de_tela	Estável	Vinicius

Itens de Casos de teste de integração

IC	Estado	Responsável
TesteLink	Estável	Thais Cardoso

Itens de Modelo de dados

IC	Estado	Responsável
Diagramas	Estável	Rogério Tristão

Itens de Implementação Persistencia

IC	Estado	Responsável
Implementação_Webservice	Em produção	Bruno

Itens atrasados:
Itens de arquitetura (28/11/2013)

IC	Estado	Responsável
Documento_de_arquitetura	Em produção	Ciro

Itens de Implementação Back-End

IC	Estado	Responsável
	Em produção	Hallison Bruno

Itens de Implementação Front-End

IC	Estado	Responsável
	Indefinido	Guilherme de Paula

Obs.: Estaremos tomando por verdade as informações passadas por cada líder de área.

Estado	Descrição
Indefinido	Sem definição do artefato a ser controlado.
Não existe	Documento identificado e não versionado.
Em produção	Documento versionado não concluido.
Estável	Documento versionado e pronto para utilização.
Em manutenção	Documento versionado, pronto pra uso e em alteração.