Aluno: Thais Cardoso	Data: 17/10/2013
Fase/Iteração: Iteração 1	Esforço Total: 10 horas

Atividade: Inspeção do Documento de Requisitos	Esforço: 4 horas
Descrição: No dia 17/10/2013 foi realizado uma inspeção no documento de requisitos. Eu atuei como moderadora. O esforço foi proveniente da preparação anterior a reunião e a própria reunião. O Esforço relatado refere-se apenas as atividades realizadas por mim. Como conclusão da atividade foi aberto um ticket do tipo DEFEITO para correção do documento de requisistos.
Produtos: Checklists do Moderador preenchidos
Equipe: Thais, Ana, Marcos, Emerson, Lucas, Raul e Vinicius.
Artefatos: RELPREV-022013-VER_Relatório_Sumário_da_Inpeção_Requisitos.pdf

Atividade: Verificação do Plano de Gerência de Configuração	Esforço: 3 horas
Descrição: Foi verificado o plano de gerência de configuração. As observações foram reportadas a equipe de GCO. O esforço é proveniente do estudo preliminar que é necessário fazer para verificar o artefato e do tempo para verificar o artefato.
Produtos: ticket #87
Equipe: não se aplica
Artefato: não se aplica

Atividade: Verificação do Plano de Medição	Esforço: 3 horas
Descrição: Foi verificado o plano de medição. As observações foram reportadas a equipe de MED	. O esforço é proveniente do estudo preliminar que é necessário fazer para verificar o artefato e do tempo para verificar o artefato.
Produtos: ticket #88
Equipe: não se aplica
Artefato: não se aplica