Aluno: Antônio Carlos de Freitas Silva	Data: 25/10/2013
Fase/Iteração: Sprint 4	Esforço Total: 06h

Atividade: #82 Definição das Equipes da Sprint 4	Esforço: 1h
Descrição: Definir as equipes da Sprint 4
Produtos: Organograma das equipes
Equipe: Lucas Carvalho e Gabriel Benício
Artefato: RELPREV-022013-GPR-Organograma_Sprint_4

Atividade: Definição das Atividades da Sprint 4	Esforço: 3h
Descrição: Planejar as atividades da Sprint 4
Produtos: Tarefas no Redmine
Equipe: Gabriel Benício e Lucas Carvalho
Artefato: -

Atividade: Reunião de Arquitetura	Esforço: 2h
Descrição: A reunião foi realizada em sala de aula no dia 22/10/2013, onde o Ciro apresentou os aspectos da arquitetura e o restante dos participantes aproveitou para tirar dúvidas
Produtos: -
Equipe: Ciro Anacleto, Arthur Oliveira, Cláudio Tonhá, Guilherme Pereira e Danillo Pinheiro
Artefato: -