Aluno: Thais Cardoso	Data: 23/10/2013
Fase/Iteração: Sprint	Esforço Total: 6 horas

Atividade: Re-inspeção no documento de requisitos	Esforço: 3 horas
Descrição: Foi re-inspecionado o documento de requisitos após correção do mesmo pela equipe de requisitos. O documento foi aceito e todos os tickets referentes a essa atividade foram concluídos.
Produtos: Relatório
Equipe: Thais, Ana e Marcos
Artefato: RELPREV-022013-VER-Relatorio_de_Verificacao_dos_Artefatos.odt

Atividade: Elaboração do Relatório de Verificação	Esforço: 3 horas
Descrição: Foi feito um relatório referente as atividades já realizados pela equipe de verificação. Essa semana não foi possível verificar mais nenhum documento pois não foi commitado nenhum novo documento no repositório, como o plano de projeto, por exemplo. Na semana anterior foi feito uma verificação nos planos de Medição e de GCO, estamos no aguardo que as referidas equipes observem os pontos relatados por nossa equipe para que possamos verificar novamente os documentos.
Produtos: Relatório
Equipe: Thais, Ana e Marcos
Artefato: RELPREV-022013-VER-Relatorio_de_Verificacao_dos_Artefatos.odt