RELPREV
Plano de Verificação
Versão 1.1

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
02/10/2013	1.0	Criação do Plano de Verificação.	Thais Cardoso
14/10/2013	1.1	Inclusão de alguns artefatos para serem verificados.	Thais Cardoso

Índice Analítico

Plano de Verificação
# Objetivo
As atividades de verificação de software são uma confirmação, fornecida através de evidência objetiva, que os requisitos especificados foram cumpridos. (ISO/IEC 12207, 2008) A Verificação visa assegurar que o software seja desenvolvido de um modo apropriado e consistente “Estamos construindo corretamente o produto?”. O objetivo deste plano é planejar a verificação de cada artefato selecionado identificando os requisitos a serem satisfeitos por cada um. Identificando também os métodos e as ferramentas a serem usadas na verificação, os responsáveis e participantes bem como os critérios para verificação do artefato.

# Definições, Acrônimos e Abreviações
- RelPrev – Sistema de Relatório de Prevenção.
- Checklist – Documento com critérios pré-estabelecidos a serem avaliados.

# Referências
ISO/IEC 12207, 2008, ISO/IEC 12207 Information Technology - Amendment to ISO/IEC 12207, INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION, Montreal: ISO/IEC JTC1 SC7. Disponível em: http://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2009/Approfondimenti/ISO_12207-2008.pdf

BARRETO, A.O.S. Apoio à verificação de software em ambientes de desenvolvimento de software orientados a organização. Rio de Janeiro. 158 p. Dissertação. Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2006. Disponível em: http://ramses.cos.ufrj.br/taba/

# Itens Alvo de Verificação
Serão alvos de verificação os seguintes itens:

- Plano de Projeto;
- Plano de Configuração;
- Plano de Medição;
- Plano da Qualidade;
- Documento de Requisitos
- Documento de Casos de Uso
- Documento de Design:
        - Arquitetura e
  - Projeto Detalhado
Código-Fonte.

# Estratégias de Verificação
As estratégias de verificação adotados no RelPrev serão a revisão de pares e o teste de software. A revisão se dará de duas formas, através de revisões informais em marcos determinados pela equipe e algumas revisões formais através do método inspeção. Para as atividades de revisão de pares deve-se consultar o documento de processo de revisão de pares e para as atividades de teste deve-se consultar o plano de teste.

## Revisão de Pares (Peer Review)
Objetivo do Método	É um método estático de verificação no qual um artefato é examinado por qualquer integrante da equipe do projeto, exceto o autor do artefato, com o propósito de detectar defeitos
Procedimento	É conduzida de acordo com processos bem definidos que incluem participantes com vários papéis e responsabilidades específicas.
Ferramentas Necessárias	Planilhas com os checklists.
Critérios de Êxito	Defeitos são identificados e registrados e ações corretivas são determinadas.
Considerações Especiais	Mais informações na Descrição do Processo de Revisão de Pares
Tempo	Máximo 2 horas cada inspeção

## Teste de Software
Objetivo do Método	O principal objetivo para a realização de testes é encontrar defeitos no software, com a finalidade de corrigi-los antes que estes se manifestem quando o usuário estiver utilizando o sistema.
Procedimento	Verificar dinamicamente o comportamento de um programa, usando um conjunto de casos de teste adequadamente selecionados, em relação ao comportamento esperado para o mesmo.
Ferramentas Necessárias	Framework para teste unitário, gerenciador de casos de testes, gerenciador de defeitos.
Critérios de Êxito	Defeitos são identificados e registrados e ações corretivas são determinadas.
Considerações Especiais	Mais informações no Plano de Teste
Tempo

# Papéis e Responsabilidades

Função	Responsabilidades
Líder da Verificação	Elaborar os Planos de Verificação, de Testes e de Revisão. Elaborar os relatórios de execução de teste. Analisar junto com a equipe os resultados das inspeções e testes.
Analista de Verificação	Participar das reuniões de revisão. Fazer a gestão de defeitos. Participar das reuniões de inspeção. Realizar inspeções no decorrer do desenvolvimento.
Desenvolvimento	Criar e executar os testes unitários

# Materiais de Apoio
- Checklists de Verificação
- Processo da revisão de pares
- Plano de Teste
- Documento de Requisitos
- Documento de Casos de Uso
- Protótipos
- Arquitetura
- Projeto Detalhado