RELPREV
Relatório Verificação dos Artefatos
Versão 1.0

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
23/10/2013	1.0	Criação do documento	Ana, Marcos e Thais

Índice Analítico

Relatório de Verificação
# Documento de Requisitos
Para o documento de requisitos foi feito uma verificação parcial, antes da finalização do documento, com o intuito de verificar possíveis inconsistências. Os erros foram reportados diretamente para a equipe de requisitos. No dia 17/10/2013 foi realizado uma inspeção formal. As pessoas envolvidas estudaram o documento antes da reunião. No dia da reunião a equipe de requisitos apresentou o documento. Os inspetores informaram as inconsistências verificadas. O escriba anotou todos os itens relatados. Ao fim da reunião foi lido o log de inspeção e posteriormente todos os participantes assinaram o sumário de inspeção. O documento de requisitos foi aceito ACEITO CONDICIONADO A VERIFICAÇÃO.
A equipe de requisitos se comprometeu a corrigir os erros reportados. Foi aberto um ticket do tipo Defeito no redmine. A equipe de requisitos corrigiu o documento. A equipe de verificação reavaliou o documento e conclui o ticket pois considerou que o documento atendia a tudo que foi levantado na inspeção.

# Plano de Gerência de Configuração
Foi realizado uma verificação no plano de Gerência de Configuração no dia 17/10/2013. No dia da verificação o documento ainda estava sendo construído. Foram feitas algumas anotações no documento e enviado por e-mail para equipe de GCO. Posteriormente foi aberto um ticket do tipo Verificação e Validação para registro da atividade e para a equipe poder lançar horas e ter um acompanhamento melhor. A equipe de verificação está aguardando a conclusão do ticket para fazer uma nova verificação no documento.

# Plano de Medição
Foi realizado uma verificação no plano de Medição no dia 17/10/2013. Foram feitas algumas observações no documento e enviado por e-mail para a equipe de medição. Foi aberto também um ticket do tipo Verificação e Validação para acompanhamento, registro e lançamento de horas. A equipe de verificação está no aguardo da conclusão do ticket para poder verificar novamente o documento.