RELPREV
Versão 1.0

Projeto: RELPREV
Responsável:	Jonathan da Silva Pereira	Data: 04/11/2013

Checklist de Verificação da garantia da Qualidade do Processo
Área	Itens	Encontrado
		SIM	NÃO	NC
GPR	Termo de Abertura		X
GPR	Escopo Preliminar	X
GPR	EAP	X
GPR	Plano de Projeto	X
GPR	Definição de Custos		X
GPR	Definição de Complexidade	X
GPR	Definição do Cronograma	X
GPR	Análise de Viabilidade		X
GRE	Documento de Requisitos	X
GQA	Métricas de Qualidade		X
GRE	Matriz de Rastreabilidade		X
GRE	Casos de Uso		X
VER	Casos de Testes Funcionais		X
GRE	Modelo de Dados		X
GRE	Diagrama de Arquitetura	X
DRE	Protótipo	X
VER	Casos de Testes de Integração		X
GRE	Projeto Detalhado	X
DEV	Código Fonte	X
DEV	Relatório de Testes		X
GCO	Solicitação de Mudança: Relatório de Artefatos Afetados		X
GCO	Solicitação de Mudança: Log de Mudança		X
VER	Solicitação de Mudança: Log de Teste		X
VER	Plano de Verificação	X
VER	Plano de Testes	X
VER	Log de Defeito	X
VAL	Plano de Validação	X
VAL	Log de Defeito		X
GCO	Plano de Gerência de Configuração	X
MED	Plano de Medição	X
MED	Relatório de Medição		X

Lista de deficiências encontradas
Item	Descrição	Ação corretiva
<Identificação numerica do problema>	<descrição clara da deficiencia>	<descrição da ações corretiva para este problema>
1	Na definição do processo, não existe a produção do Plano de Gerência de Comunicação	Incluir nas Saídas do Planejamento o artefato Plano de Gerência de Comunicação
2	Não foi encontrado o Termo de Aberura do Projeto	Escrever o Termo de Abertura do Projeto
3	Não foram encontrados os Relatórios dos Testes Aplicados	Disponibilizar os relatórios dos testes aplicados.
4	Não foi encontrado a Definição de Custos do Projeto	Disponibilizar documento contendo os custos do projeto.
5	Não foi encontrado documento com a Análise de Viabilidade	Criar documento com a Análise de Viabilidade do Projeto.
6	Não foi encontrado documento contendo as métricas de qualidade	Definir métricas de qualidade
7	Não foi encontrado documento contendo Matriz de Rastreabilidade	Definir Matriz de Rastreabilidade
8	Não foram encontrados os casos de uso	Definir Casos de Uso
9	Não foram encontrados os Casos de Testes Funcionais	Definir Casos de Testes Funcionais
10	Não foi encontrado o Modelo de Dados	Definir Modelo de Dados
11	Não foram encontrados os Casos de Testes Funcionais	Definir os Casos de Testes Funcionais
12	Nenhum Relatório de Testes encontrado	Disponibilizar os Relatórios relativos aos testes aplicados
13	Não existe o controle de mudanças	Controlar Mudanças
14	Não foi encontrado Logs de Defeito de Validação	Disponibilizar os Logs de Defeitos
15	Não foram encontrados os relatórios de medição	Disponibilizar os Relatórios de Medição

Aprovador por: