RELPREV
Plano de Validação
Versão 1.0

Plano de validação

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
11/10/2013	1.0	Criação do documento	Rafael Braga
09/11/2013	1.1	Atualização do documento	Danillo Guimarães

Plano de Validação
# Introdução

Esse documento tem como objetivo descrever como serão realizadas as atividades de validação no projeto RELPREV, um sistema de software que auxiliará o Oficial de Segurança de Voo (OSV) responsável pela coleta e disponibilização dos dados, relatórios e outros elementos da prevenção de acidentes
aeronáuticos nas unidades da FAB e em conformidade com o que estabelece o MCA 3-3
2012.

# Artefatos a serem validados
A equipe de validação, atuará sobre todas as equipes do projeto RELPREV-022013. Os artefatos validados sob a perspectiva das respectivas equipes serão:
## Gerência de projetos
Artefatos	Equipe
Relatório de acompanhamento do projeto	GPR

## Gerência de requisitos

Artefatos	Equipe
Aprovação de requisitos pelo cliente	VAL(Suficiente para afirmar validação do requisito pelo cliente)
Rastreabilidade de requisitos	GCO(Analise de impacto em modificações)

## Gerência de configuração
Artefatos	Equipe
Registro e comunicação da linha base	GPR

## Garantia da qualidade
Artefatos	Equipe
Laudo de qualidade de produto e processo	GPR

## Medição
Artefatos	Equipe
Registro de decisões e ações relacionados aos indicadores	GPR

## Desenvolvimento de requisitos
Artefatos	Equipe
Documento de especificação de requisitos	PCP(Equipe de modelagem)

## Projeto e construção do produto
Artefatos	Equipe
Documento de arquitetura de software	PCP(Equipe de desenvolvimento web-service, client e front-end)

## Verificação
Artefatos	Equipe
Registro das atividades de inspeção	Equipe alvo do objeto de inspeção(sugestão GCO)

## Validação
Artefatos	Equipe
Registro de homologação	Patrocinador

# Estratégias de Validação
Os artefatos serão validados por checklist ou relatórios
## Validação por checklist
O checklist será individual por artefato. Para cada item do checklist deve ser informado um dos dois valores: “Em conformidade” ou “Não conformidade” para cada perspectiva de usuário. Ao final do checklist, as não conformidades devem ser registradas no redmine.
## Validação por relatórios
O relatório será individual por artefato. Para cada perspectiva de usuário, será criado uma seção onde será relatado as não conformidades e as conformidades dos artefatos. Após a conclusão do relatório, as não conformidades devem ser registradas no redmine.

# Procedimento de validação
1. Documentar de forma objetiva as espectativas dos papéis em relação aos artefatos a serem validados(papéis e artefatos descritos na seção Artefatos a serem validados).
2. Definir a estratégia de validação para o artefato a ser validado e justificar a escolha da estratégia.
3. Executar a estratégia de validação(Produzir o relatório ou checklist) utilizando as informações coletadas no passo 1.
4. Armazenar o documento de validação no repositório.
5. Informar os responsáveis e os interessados sobre o resultado da validação

# Papéis e Responsabilidades
Abaixo são definidos os papéis e responsabilidades da equipe de validação no processo.

#	Função	Responsabilidades
1	Líder da Eqipe (Bruno César)	Coordenar a equipe para a execução do trabalho; aplicar o processo de validação.
2	Validador (Augusto Ceśar)	Aplicar o processo de validação.
3	Validador (Gabriel Moreira)	Aplicar o processo de validação.
4	Validador (Rafael Braga)	Aplicar o processo de validação.