RELPREV
Plano de Gerência de Comunicação
Versão 1.0
Histórico da Revisão
Data	Versão	Descrição	Autor
10/10/2013	1.0	Criação do Plano	Lucas Carvalho Lima
08/10/2013	1.1	Planejamento das comunicações processo a processo (conforme RAP 8 do MPS.BR)	Lucas Carvalho Lima

Índice Analítico

Plano de Gerencia de Comunicação
# 1. Introdução

Este documento visa planejar e gerenciar todas as comunicações envolvidas no projeto RELPREV.
## 1.1 Finalidade
O plano de gerenciamento das comunicações descreve como os processos de comunicação serão gerenciados, desde a identificação das partes interessadas até o encerramento do projeto.
  1. Escopo
Esse plano tratará das comunicações do projeto RELPREV, executado pela turma de Engenharia de Software da Universidade Federal de Goiás - UFG. O projeto visa desenvolver um sistema de coleta e auxílio do processamento de relatórios de prevenção de segurança de voo.

# 2. Partes interessadas

Stakeholder	Papel	Ponto de Interesse
Juliano Lopes de Oliveira	Patrocinador/ Gestor de Portfolio	Sucesso do projeto como case para a Fábrica de software
Emerson José Porfírio	Fornecedor de Requisitos/ Dono do produto	Produto de software funcional para facilitar nas suas atividades
Cap. Av. João Paulo Gómez Lima da Silva	Fornecedor de Requisitos	Produto de software funcional para facilitar nas suas atividades
Gestores do projeto	Gestor de escopo, tempo, custos, risco, qualidade do produto, aquisição, comunicação, recursos humanos e integração.	Entregar o projeto no custo, prazo e qualidade acordado ou superior.
Gestores de Apoio	Gestor de medição, gestor de configuração, gestor de qualidade do processo, gestor de reutilização.	Entregar o projeto no custo, prazo e qualidade acordado ou superior.
Técnica	Engenheiro de Requisitos, Engenheiro de usabilidade, arquitetura de software, projetista de software, desenvolvedor, administrador de BD, engenheiro de teste.	Entregar o projeto no custo, prazo e qualidade acordado ou superior.

# 3. Comunidade do projeto

Verificar o repositório do projeto semanalmente para ver quais são os cargos da Sprint.

Membro	Responsabilidade	Contato
Ana Cláudia	Engenheiro de Software	ac.santanamoreira@gmail.com
Andressa Goncalves	Engenheiro de Software	andressagoncalvesguimaraes@gmail.com
Antônio Carlos	Gestor do projeto	antoniotops@gmail.com
Arthur Melo	Engenheiro de Software	aomelo@live.com
Artur Pascualote	Engenheiro de Software	arturpascualote@gmail.com
Augusto César	Engenheiro de Software	augusto.engsoftware@gmail.com
Benedito Cardoso	Engenheiro de Software	beneditocsneto@gmail.com
Bruno César	Engenheiro de Software	bruno@brunocesar.com
Bruno Luz	Engenheiro de Software	brushel2@hotmail.com
Ciro Anacleto	Engenheiro de Software	ciroanacleto@gmail.com
Cláudio Cavalcante Tonha	Engenheiro de Software	claudio.cth@gmail.com
Daniel Gomes dos Santos	Engenheiro de Software	danielgomes83@yahoo.com.br
Daniella Costa	Engenheiro de Software	daniella.engsoftware@gmail.com
Danillo Pinheiro	Engenheiro de Software	daynilou@gmail.com
Danilo Guimarães Lemes	Engenheiro de Software	danilo.seusaraiva@gmail.com
Danillo Guimarães de Oliveira *	Engenheiro de Software	danillo@inf.ufg.br
Emerson José Porfirio	Fornecedor de Requisitos	porfiriocndaex@gmail.com
Felipe Cesar Fernandes	Engenheiro de Software	kamuie4ever@hotmail.com
Gabriel Benício	Gestor do projeto	gabrielbla85@gmail.com
Gabriel Moreira	Engenheiro de Software	gabrielom92@gmail.com
Guilherme de Paula	Engenheiro de Software	guilherme.p.pereira@gmail.com
Gustavo Martins	Engenheiro de Software	gustavo.mtborges@gmail.com
Hallison Bruno Vitor	Engenheiro de Software	halissonvit@gmail.com
Herbert Nunes	Engenheiro de Software	perfil.nunes@gmail.com
Jonathan Silva	Engenheiro de Software	jonathan.engsoftware@gmail.com
Lucas Carvalho Lima	Gestor do projeto	lucaslima.engenhariadesoftware@gmail.com
Marcos Paulo Vieira de Melo	Engenheiro de Software	vieirademelojunior@gmail.com
Muryllo Tiraza Santos	Engenheiro de Software	m.tiraza@gmail.com
Natan Pimenta	Engenheiro de Software	natandmenor@gmail.com
Rafael Braga	Engenheiro de Software	fael.br@gmail.com
Raul Barca	Engenheiro de Software	rmbarca@gmail.com
Rhaissa Nogueira	Engenheiro de Software	rhaissa.nog@gmail.com
Rogerio Tristão Junior	Engenheiro de Software	rogerio.tju@gmail.com
Rúben Borges Ramos	Engenheiro de Software	ruben.gyn@gmail.com
Thais Cardoso Moura de Souza	Engenheiro de Software	thaiscardoso.ms@gmail.com
Thiago Fernandes de Aguiar	Engenheiro de Software	thiago.engsoft@gmail.com
Vinicius Dantas Coutinho	Engenheiro de Software	vinicius.d.coutinho@gmail.com
Ulysses Alexandre Alves	Engenheiro de Software	ulyssessoftwares@gmail.com

* Gestor de infraestrutura da fábrica de software.
Juliano Lopes de Oliveira	Gestor de Portfólio	juliano@inf.ufg.br

# 4. Estratégia de auto-organização

## 4.1 Quem deve estar alinhado com quem

A equipe foi dividida em várias equipes menores (Gerência de Projeto, Gerência de Requisitos, Gerência de Configuração, Gerência de Qualidade, Medição, Desenvolvimento de Requisitos, Construção-Arquitetura, Construção-BackEnd, Construção-FrontEnd, Verificação e Validação).
Todos os líderes de equipe devem manter um canal de comunicação com os líderes das outras equipes. O objetivo é garantir um fluxo contínuo na execução do projeto, e a diminuição de retrabalho (causado pela ausência de comunicação).
Equipes que se integram (construção e requisitos, requisitos e validação, por exemplo) devem ter atenção especial quanto à comunicação.

## 4.2 Responsáveis pela tomada de decisões

A equipe de Gestão de projeto é responsável pela tomada de decisões. Se a decisão não estiver sob o controle dos gerentes, o Gerente de Portfolio deverá ser procurado.

## 4.3 Práticas utilizadas para facilitar a comunicação e colaboração do time

Foi utilizado o e-mail como principal via de comunicação.

Para enviar um e-mail a todos os integrantes, basta enviar uma mensagem para o grupo do projeto.

Serão feitas reunião presenciais todas as quintas-feiras, para o encerramento e planejamento das sprints.

Serão feitas reuniões com os líderes todas as sextas-feiras, para a verificação de desempenho das equipes.

As reuniões serão feitas em horário de aula.

5. Planejamento das comunicações por processo

GPR:
Dados serão divulgados todas as quintas e sextas feiras (fim de Sprint e marcos do projeto) durante o período de aula a respeito do andamento e indicadores do projeto. Encerramento de Sprint e ações relacionadas ao planejamento de novas sprints (definição de responsabilidades, mudanças de postura em relação às sprints anteriores, correções de percurso...) também serão divulgadas nesta reunião.

Além disso, durante as quintas e sextas feiras a GPR deverá se reunir com cada grupo, de forma separada, visando atualizar a planilha de acompanhamento do projeto, identificando desvios em relação ao cronograma e garantindo o entendimento do que realmente foi feito durante a execução da Sprint.

Cabe a GPR manter alinhamento contínuo com o product owner, o patrocinador e os outros membros da equipe.

GRE:
GRE deverá manter contato direto com o fornecedor de requisitos (através do product owner) para garantir a construção correta da especificação de requisitos, comunicação de possíveis alterações nos requisitos, identificação de divergências, entre outros.

Durante as quintas e sextas feitas deverão acontecer reuniões com as equipes de desenvolvimento visando garantir o entendimento correto por parte dos desenvolvedores em relação aos requisitos.

Além disso, durante as quintas e sextas feitas, deverá acontecer uma reunião com a equipe de GPR visando atualizar a planilha de acompanhamento do projeto, identificando desvios em relação ao cronograma e garantindo o entendimento por parte da GPR do que realmente foi feito durante a execução da Sprint.

GCO:
GCO deverá cuidar da comunicação das baselines, comunicação de relatório de estado da configuração e comunicação de informações pertinentes relacionadas ao repositório do projeto. Todas essas comunicações deverão ser realizadas durante período de aula, nas quintas e sextas feiras.

Além disso, durante as quintas e sextas feitas, deverá acontecer uma reunião com a equipe de GPR visando atualizar a planilha de acompanhamento do projeto, identificando desvios em relação ao cronograma e garantindo o entendimento por parte da GPR do que realmente foi feito durante a execução da Sprint.

GQA:
GQA deverá realizar uma apresentação semanal dos resultados, citando qual foi o trabalho realizado e quais foram as divergências encontradas. O feedback as equipes deverá ser dado de forma presencial, além da abertura de tarefas no REDMINE para correção das possíveis divergências.
Além disso, durante as quintas e sextas feitas, deverá acontecer uma reunião com a equipe de GPR visando atualizar a planilha de acompanhamento do projeto, identificando desvios em relação ao cronograma e garantindo o entendimento por parte da GPR do que realmente foi feito durante a execução da Sprint.

MED:

A equipe de medição deverá utilizar os encontros presenciais (quintas e sextas feiras) para a comunicação das medições realizadas e dos indicadores do projeto. Possíveis desvios encontrados deverão ser divulgados, junto dos planos de ação para correção destes desvios.

Além disso, durante as quintas e sextas feitas, deverá acontecer uma reunião com a equipe de GPR visando atualizar a planilha de acompanhamento do projeto, identificando desvios em relação ao cronograma e garantindo o entendimento por parte da GPR do que realmente foi feito durante a execução da Sprint.

PCP:

PCP deverá manter-se alinhado com a equipe de GRE, visando garantir o entendimento correto dos requisitos.
Caberão as outras equipes do projeto manter comunicação contínua com as equipes de desenvolvimento, garantindo a fluidez do processo. GPR e GQA deverão estar, especialmente, alinhadas com PCP.
A cada marco do projeto, PCP deverá comunicar o andamento do projeto ao resto da equipe, através de uma apresentação mostrando o estado da implementação do projeto.