Fábrica de Software – Instituto de Informática – Universidade Federal de Goiás
Nome do Projeto
Relatório Individual

Aluno: Cláudio Cavalcante Tonhá	Data: 17/10/2013
Fase/Iteração: Sprint 2	Esforço Total: 8 horas

Atividade: Criação do Documento de padrões javascript	Esforço: 8 horas
Descrição: Alterações no documento de padrões javascript, inclusão do pattern Module e outros patterns importantes como o singleton.
Produtos: Padrões javascript
Equipe: FrontEnd
Artefato: Em desenvolvimento

Atividade: Desenvolvimento dos gráficos e exportação.	Esforço: 8 horas
Descrição: Um erro impossibilitava salvar imagem localmente, podendo ser limitação do navegador ou do javascript. No entanto, o problema ocorria devido a imagem ser salva estava no mesmo lugar que a imagem foi baixada o que impossibilitava o download correto. Os mesmos testes do componente de gráficos deverá ser testado na integração da aplicação.
Produtos: Código-fonte
Equipe: FrontEnd
Artefato: Código-fonte