Plano de Gerência de Configuração

Introdução
Propósito
Escopo
Ambiente
Identificar a configuração
Controlar mudanças da configuração
Relatórios de estado da configuração
Auditoria
Gerência de liberação
Termos chaves
Referências
Papéis
Cronograma GCO
Ambientes
Ambiente de projeto
Ambiente de homologação
Ferramentas
Rastreabilidade de tarefas com novas versões
Padrão dos artefatos
Identificação da configuração
Repositório
Convenção de nomes
Padrão de identificação de itens de configuração
Padrão de identificação de linha base
Padrão de identificação de liberação de produto
Itens de baseline
Baseline
Critérios para criação
Conteúdo?
Quando?
Critérios para aceitação
Níveis de controle
Itens de configuração
Controle de mudança de configuração
Comitê de Controle e Configuração (CCC)
Itens sujeito a controle de mudança
Critérios de avaliação de mudanças
Processo de mudança em itens de controle
Descrição do processo
Relatórios de estado da configuração
Descrição dos relatórios identificados
Relatório de conformidade da mensagens de commit
Relatório de conformidade de nomes de arquivos e diretórios
Relatório de conformidade de estrutura de diretórios
Relatório de conformidade de uso de somente padrões abertos de artefatos
Relatório de conformidade de controle de mudança
Relatório de estado de itens de configuração
Auditoria

###### Introdução
###### Propósito
O propósito do documento é planejar as atividades necessárias para garantir o controle sobre a evolução da configuração do projeto.
###### Escopo
A GCO deve suportar o controle total sobre a evolução dos itens relevantes no projeto. Para isso, a GCO deve realizar:
###### Ambiente
Definir, disponibilizar, configurar e gerenciar os acessos as ferramentas necessárias.
###### Identificar a configuração
- Identificar o repositório de armazenamento dos artefatos do projeto e definir sua estrutura
- Estabelecer convenção de nomes e baselines
- Identificar e descrever itens de configuração
- Estabelecer critérios para criação de baselines do projeto
- Estabelecer critérios para aceitação formal para criação de baselines(Após auditoria?).
###### Controlar mudanças da configuração
- Identificar itens sujeitos a controle de mudanças
- Estabelecer CCC (Comitê de Controle de Configuração)
- Estabelecer critérios de avaliação de mudanças em item de configuração
- Estabelecer critérios de avaliação de mudanças em baseline
- Estabelecer forma de solicitar mudança
- Controlar mudanças
- Verificar implementação de mudança e comunicar a alteração ao interessado.

###### Relatórios de estado da configuração
Relatar sobre o estado dos ICs.

###### Auditoria
Relatório de não conformidades identificadas nas auditorias

###### Gerência de liberação

###### Termos chaves
GCO: Gerência de Configuração
CCC: Comitê de Controle de Configuração
IC: Item de Configuração
ICs: Itens de Configuração
###### Referências
Este documento se baseia em informações contidas na IEEE std 828-2012 e no SWEBOK.
###### Papéis
Gerente de configuração: Responsável por gerenciar todas atividades do processo de Gerência de configuração.
###### Cronograma GCO
Programar as atividades ao longo do ciclo de vida do projeto.

###### Ambientes
A fábrica de software definiu e mantém os seguintes ambientes:

Capacidade	Ferramenta	Versão
Ambiente de projetos	-	Url ambiente de projetos
Ambiente de homologação	-	Url ambiente de homologação

###### Ambiente de projeto
Ambiente onde a Fábrica de Software disponibiliza e mantém ferramentas de utilidade dos projetos em andamento.
###### Ambiente de homologação
Ambiente onde os produtos dos projetos são homologados.
###### Ferramentas
A GCO definiu que a utilização das seguintes ferramentas no projeto

Capacidade	Ferramenta	Versão
Controlar versões	Subversion	Url do repositório
Controlar modificações	Redmine	2.1.2
Automatizar build	Apache Maven	3.1.0
Compilar código Java	JDK	1.7.0_40
Integrar modificações continuamente	Hudson	2.2.1
Armazenar e publicar versões dos produtos	Artifactory	3.0.3
Gerenciar projetos	Redmine	2.1.2
Gerenciar testes	Testlink	1.9.8

###### Rastreabilidade de tarefas com novas versões
Todas as versões do repositório da Fábrica de Software deve ser justificada com um vínculo na tarefa armazenada no Redmine. Esse vínculo, é realizado na mensagem de commit da nova versão. Por esse motivo todas mensagens de commits no repositório da Fábrica de Software deve seguir o seguinte padrão:

ref #<número da atividade> <mensagem>
ref # ou refs #: Termo fixo para indicar referência.
<número _da_atividade>: Número da atividade do redmine que é satisfeita pelo commit.
<mensagem>: Mensagem sucinta explicando o motivo do commit
ex.: ref #897 refatoração
###### Padrão dos artefatos
Todos artefatos contidos no repositório devem ser padrões abertos.
###### Identificação da configuração
###### Repositório
O repositório dos artefatos definido se encontra no Google Code e responde pela URL https://code.google.com/p/relprev-022013/. O sistema de versionamento do repositório é o subversion, conforme descrito na seção Ferramentas. A estrutura de diretórios no repositório definida é:

###### Convenção de nomes
###### Padrão de identificação de itens de configuração
RELPREV-022013-
<IDENTIFICAÇÃO_GRUPO_PROCESSO>-<NOME_ARQUIVO>.<EXTENSÃO>
Ex.: RELPREV-022013-GCO-Plano_de_gerencia_configuracao.pdf
- O nome dos artefatos não devem possuir espaços e/ou acentos.
- A regra de identificaçào dos itens de configuração não se aplica a código fonte
###### Padrão de identificação de linha base
RELPREV-022013-LB-<NOME DA BASELINE>
###### Padrão de identificação de liberação de produto
RELPREV-022013-<VERSÃO DO PRODUTO>

###### Itens de baseline
###### Baseline
###### Critérios para criação
###### Conteúdo?
Existir conjunto de artefatos que são insumos para outras atividades
###### Quando?
Após a reunião de marco
###### Critérios para aceitação
Confirmar que todos itens da configuração são oriundos do sistema de versionamento

###### Níveis de controle
Os níveis de controle de IC definidos são:
- Baixo: IC se encontra versionado no repositório
- Médio: O responsável pelo item de configuração decide sobre suas mudanças
- Alto: O CCC decide sobre suas mudanças
###### Itens de configuração

IC	Desc. Funcional	Desc. Física	Nível de Controle	Responsável
RELPREV-022013-GCO-PLANO_GERENCIA_CONFIGURACAO.odt	Documentar o planejamento de gerência da configuração do projeto	link	Baixo	Gerente de Configuração

###### Controle de mudança de configuração
###### Comitê de Controle e Configuração (CCC)
O CCC é responsável por avaliar as solicitaçõe de modificações em IC ou Baseline.
O CCC do projeto RELPREV-022013 é composta por:

Papel	Nome
Gerente de projetos	Gabriel Benicio
Gerente de configuração	Daniella Oliveira

###### Itens sujeito a controle de mudança
Todos os itens de configuração, classificados com nível de controle de médio e alto estão sujeitos a controle de mudanças. Na seção de níveis de controle, há uma breve descrição.
###### Critérios de avaliação de mudanças
Para uma solicitação de mudança ser aceita, ela deve atender ao(s) seguinte(s) critério(s):
Não impedir que o produto seja entregue após o prazo estipulado

###### Processo de mudança em itens de controle

###### Descrição do processo
Para solicitar uma mudança, crie uma nova tarefa no Redmine da Fábrica de Software informando “Solicitação de mudança” no campo “Tipo” contendo as seguintes informações:
- Descrição da proposta de modificação e uma proposta de solução.
- Informar a prioridade da solicitação.
O Gerente de Configuração verificará se os dados informados são suficientes para realizar a analise de impacto e viabilidade da modificação. Se os dados forem insuficientes, a tarefa será devolvida para o solicitante informar as informações que faltam. Se os dados forem suficientes, os impactos da modificação será avaliado e a viabilidade da solicitação será avaliada objetivamente. Se a solicitação for negada, o solicitante será informado. Se a solicitação for negada, a implementação da modificação é agendada e repassada ao responsável pela implementação. Após a implementação e os testes a tarefa é transferida para o processo de verificação. Se as modificações não forem aprovadas, a tarefa é reagendada novamente para nova implementação ou correção. Se a modificação for aprovada uma nova baseline é gerada e o solicitante é informado.

###### Relatórios de estado da configuração
Os relatórios de estado da configuração devem ser identificados, descritos e sua frequência deve ser estabelecida.

Identificação	Frequência
Conformidade_mensagens_commit	Diário
Conformidade_nomes_arquivos_e_diretorios	Diário
Conformidade_estrutura_de_diretorios	Diário
Conformidade_padroes_abertos_dos_artefatos	Diário
Conformidade_controle_de_mudancas	Semanal
Estado_de_itens_configuracao	Semanal

###### Descrição dos relatórios identificados
###### Relatório de conformidade da mensagens de commit
O objetivo do relatório Conformidade_mensagens_commit é identificar as versões comitadas ao sistema de versionamento que contenham mensagens fora do padrão descrito no plano.

###### Relatório de conformidade de nomes de arquivos e diretórios
O relatório Conformidade_nomes_arquivos_e_diretorios Informar se a última versão do repositório segue a convenção de nomes informado no planejamento.

###### Relatório de conformidade de estrutura de diretórios
O relatório Conformidade_estrutura_de_diretorios verifica se a estrutura de diretórios segue a estrutura definida no planejamento.

###### Relatório de conformidade de uso de somente padrões abertos de artefatos
O relatório Conformidade_padroes_abertos_dos_artefatos verifica se os padrões dos artefatos contidos na última versão do repositório são abertos, conforme informa o planejamento.
###### Relatório de conformidade de controle de mudança
O relatório de Conformidade_controle_de_mudancas verifica se o processo descrito no plajemanto foi seguido para alterar os itens controlados.
###### Relatório de estado de itens de configuração
O relatório Estado_de_itens_configuracao informa o estado de desenvolvimento dos itens de configuracão.
###### Auditoria
Serão realizados dois tipos de auditoria:
- Auditoria Funcional: Realizada pelo processo de Verificação, pelo menos uma semana antes das reuniões de marco
- Auditoria Física: Realizada pelo processo de Validação, pelo menos uma semana antes das reuniões de marco