Aluno: Antônio Carlos de Freitas Silva	Data: 04/10/2013
Fase/Iteração: Sprint 1	Esforço Total: 10h

Atividade: #4 Definição das Equipes da Sprint 1	Esforço: 4h
Descrição: Definir as equipes da primeira iteração. As equipes foram definidas durante a aula do dia 27/09/2013
Produtos: Organograma das equipes
Equipe: Lucas Carvalho e Gabriel Benício
Artefato: RELPREV-022013-GPR-Organograma_Sprint_1

Atividade: #11 Planejar Reunião de Requisitos	Esforço: 1h
Descrição: Planejar o andamento da Reunião de Requisitos do dia 03/10/2013
Produtos: -
Equipe: Emerson Porfírio
Artefato: -

Atividade: #1 Definição e ajustes no macro fluxo do Processo	Esforço: 5h
Descrição: Elaboração do Processo de Desenvolvimento do Projeto
Produtos: Processo de Desenvolvimento do Projeto
Equipe: -
Artefato: RELPREV-022013-GPR-Processo_de_Desenvolvimento_de_Software_1.0