RELATÓRIO RESUMO DE TESTE FUNCIONAL RELPREV
Versão 1.0

Goiânia, 18 de julho de 2013
Revisões

Data	Horário	Versão	Descrição	Ator
08/12/2013		1.0	Criação do Relatório de execução dos testes funcionais.	Rafael Braga

# Propósito

O Relatório Resumo de Teste Estrutural tem como objetivo apresentar o resumo da realização das atividades de teste estrutural do RELPREV.

# Referências

[1] Plano de Teste Funcional, <Versão 1.0> Localização: svn/trunk/artefatos_de_processo/VAL/Planos/RELPREV-022013-VAL-Plano_Teste_Funcional.doc
[2] Testlink, <Data: 18/07/2013> Localização: http://fs.inf.ufg.br/testlink/index.php

# Atividades e Resultados
Neste capítulo são apresentadas as atividades de testes bem como seus respectivos resultados.
# Resumo das Atividades

Conforme planejado em [1] foram confeccionados os casos de testes referente aos requisitos funcionais. Os únicos testes executados foram o relprev022013-1, relprev022013-2, relprev022013-4 pois até o fechamento desse relatório o sistema não estava pronto para execução dos testes funcionais.

  1. Listagem dos Testes
ID do Teste	Resultado Execução
relprev022013-1	Reprovado
relprev022013-2	Reprovado
relprev022013-3	Não Executado
relprev022013-4	Reprovado
relprev022013-5	Não Executado
Relprev022013-6	Não Executado
relprev022013-7	Não Executado
relprev022013-8	Não Executado
Relprev022013-9	Não Executado
Relprev022013-10	Não Executado
Relprev022013-11	Não Executado
relprev022013-12	Não Executado

  1. Sumário dos Testes Funcionais

Resultado avadoc-012013	Quantidade	Porcentagem
Não executados (NE)	9	0 %
Passaram (P)	0	0 %
Falharam (F)	3	25 %
Bloqueados (B)	0	0 %

Conclusão

O teste funcional tem o intuito de verificar se os requisitos foram atendidos, ou seja, sem se preocupar com o funcionamento interno do sistema. Para isso é necessário que as funcionalidades do sistema esteja funcionando plenamente na visão do usuário. Como já explanado, foram poucas as parte do sistema passíveis de teste. Essas partes não passaram no teste funcional.