Projeto: RELPREV	Data: 12/11/2013
Responsável: Gabriel de Oliveira Moreira

Checklist do Plano de Gerência da Configuração

ITEM	SIM	NÃO	NC
1. Um Sistema de Gerência de Configuração foi estabelecido e mantido?	X
2. Os itens de configuração foram identificados com base em critérios estabelecidos?	X
3. Os itens de configuração sujeitos a um controle formal foram colocados sob baseline?	X
4. A situação dos itens de configuração e das baselines foi registrada ao longo do tempo e disponibilizada?	X
5. Modificações em itens de configuração foram controladas?	X
6. O armazenamento, o manuseio e a liberação de itens de configuração e baselines foram controlados?	X
7. Auditorias de configuração foram realizadas objetivamente para assegurar que as baselines e os itens de configuração estejam íntegros, completos e consistentes?		X
Comentários: / Há alguns erros de português que não influenciam a finalidade do documento.
Marque uma: / Os resultados da avaliação satisfazem o sugerido no MPS.Br e são aceitos. / Os resultados da avaliação são aceitos, mas com mudanças (ver lista de deficiências, pag. 2). / Os resultados da avaliação não satisfazem o sugerido no MPS.Br (ver lista de deficiências, pag. 2). / Aprovado por: ___________________________________ Data: ________________ / xx

Lista de Não Conformidades Encontradas
Item #	Descrição	Ação Corretiva
1	Auditorias de configuração foram realizadas objetivamente para assegurar que as baselines e os itens de configuração estejam íntegros, completos e consistentes?	Especificar o processo de auditoria física e funcional.
2	Erros de português presentes no plano.	Revisar o documento em busca de corrigir os erros de português existentes no plano.