RELPREV
Relatório de Resultados
Sprint 7

Versão 1.0

Histórico da Revisão
Data	Versão	Descrição	Autor
<dd/mmm/aa>	<x.x>	<detalhes>	<nome>

Relatório de Resultados
1.             Registros de Relatório de Resultados.

  1. Número de Inconsistências na Baseline

Sprint 7:

	Valor Esperado	Valor Coletado
LOC (Line of Code) – Número de Linhas	150 Linhas
CYCLO (Cyclomatic Complexity) – Complexidade Ciclomática	<= 10
LCOM4 (Lack of Cohesion of Methods) – Falta de Coesão Entre Métodos	<= 3,5
Sucesso dos testes de unidade	100%
Duplicidade de linhas	0%
Violações não analisadas	0%
Cobertura de teste	>= 90%
APIs sem documentação	< 10%

  1. Número de Inconsistências Detectadas nos Planos

Aguardando equipe de Verificação e Validação

  1. Relação Previsto / Realizado - Custo

Item EAP	Atividade (Produtos)		Duração (h)	Custo Unitário	Custo Final	Valor Coletado
1	TAP - Termo de Abertura do Projeto		6	12,00	72,00
2	PPS - Plano de Projeto de Software		16	12,00	192,00
3	DV - Documento Visão		14	12,00	168,00
4	ES - Especificação Suplementar		14	12,00	168,00
5	ERS - Especificação de Requisitos de Software		22	36,00	792,00
6	DAS - Documento de Arquitetura de Software		28	36,00	1.008,00
7	PT - Plano de Testes		24	32,00	768,00
8	DP - Documento de Prototipagem		39	32,00	1.248,00
9	Elaboração do Projeto Detalhado		86	32,00	2.752,00
10	Desenvolvimento do Código Parcial		231	70,00	16.170,00
11	ERIW - Especificação de Requisitos de Interface WEB		43	32,00	1.376,00
12	Desenvolvimento do Código Executável		268	70,00	18.760,00
13	RETF - Relatório de Execução de Testes Funcionais		23	32,00	736,00
14	RETNF - Relatório de Execução de Testes Não Funcionais		22	32,00	704,00
15	DHF - Documentos de Homologação da Fábrica		43	32,00	1.376,00
16	MU - Manual do Usuário		20	32,00	640,00
17	Apresentar o Software ao Cliente		8	12,00	96,00
18	Entrega do Software (BUILD)		12	30,00	360,00
Total Cronograma		R$47.386,00

  1. Relação Previsto / Realizado – Escopo

Não existe plano definido.
Ação: Definir plano de escopo

  1. Relação Previsto / Realizado – Esforço

Recursos de Aprendizagem
Nº	Tipo	Descrição	Unidade	Custo Unitário	Qtde		Custo Total	Valor Coletado
1	Aprendizagem	Spring, VRaptor	Dias	54,00	5		270,00
2	Aprendizagem	Astah, Bizagi	Dias	230,00	12		2.760,00
3	Aprendizagem	IReports	Dias	312,00	2		624,00
4	Aprendizagem	Java WEB	Dias	341,00	3		1.023,00
5	Comunicação	Créditos Celular	Minutos	18,00	37		666,00
Total Recursos Humanos:						R$ 5.343,00

Infra-Estrutura

Nº	Tipo	Descrição	Unidade	Custo Unitário	Qtde		Custo Total	Valor Coletado
1	Treinamento	Redmine	Horas	20,00	37		740,00
2	Treinamento	Google Code	Horas	10,00	37		370,00
3	Treinamento	Artifactory	Horas	20,00	37		740,00
4	Treinamento	Sonar	Horas	20,00	37		740,00
5	Treinamento	Maven	Horas	20,00	37		740,00
6	Treinamento	TestLink	Horas	20,00	37		740,00
Total Recursos de Infra-Estrutura:						R$ 4.070,00

Esperado X Trabalhado

Não foi encontrado documento com o registro do esperado

  1. Número de Ocorrências (Crítico)

Verificar se existe no redmine uma forma de verificar os tickets criados por sprint.

  1. Número de Ocorrências (Não Crítico)