Aluno: Rhaissa Nogueira Arantes	Data: 07/11/2013
Fase/Iteração: Iteração 7	Esforço Total: 06 horas

Atividade: Orientação da equipe de Medição	Esforço: 2 horas
Descrição: Orientação da equipe de medição sobre as atividades individuais de cada um.
Produtos: Alocação de tickets no Redmine
Equipe: Rhaíssa e Bruno
Artefato: Alocação de tickets no Redmine

Atividade: Definição dos indicadores	Esforço: 2 horas
Descrição: Definir os indicadores do plano de medição
Produtos: Medições por Sprint
Equipe: Rhaíssa Nogueira, Bruno Luz
Artefato: n/a

Atividade: Correção dos commits do Plano de Medição	Esforço: 1 horas
Descrição: Corrigir os commits que não estavam de acordo com o plano de gerencia de configuração
Produtos: N/A
Equipe: Rhaíssa Nogueira
Artefato: N/A

Atividade: Reunião com a equipe do projeto - Medição	Esforço: 1 horas
Descrição: Reunião com minha equipe para definir os indicadores da medição.
Produtos: N/A
Equipe: Rhaíssa Nogueira
Artefato: N/A