Aluno: Thais Cardoso	Data: 28/11/2013
Fase/Iteração: Sprint	9	Esforço Total: 12 horas

Atividade: Planejamento da Equipe V&V	Esforço: 1 hora
Descrição: Foi planejado e atribuído aos membros do grupo atividades para essa semana.
Produtos: Tickets criados no redmine:
- Ana e Thais - mapeamento entre requisitos, casos de uso e protótipos – Ticket #30
- Andressa e Rafael- mapeamento entre requisitos e diagramas (de classe e de sequência) e projeto detalhado – ticket #63
- Gabriel e Augusto - mapeamento entre requisitos e arquitetura e requisitos e modelo lógico – Ticket #302
Equipe: não se aplica
Artefato: não se aplica

Atividade: Mapeamento entre requisitos, casos de uso e protótipos	Esforço: 8 horas
Descrição: Foi verificado a interface, a interface e os casos de uso para ver se os mesmos estavam condizentes com o documento de requisitos. As dúvidas surgidas foram descritas no ticket #308 e atribuída ao pessoal do front-end.
Produtos: ticket no redmine
Equipe: Ana
Artefato: RELPREV-022013-VER-Relatorio_de_Verificacao_dos_Artefatos.doc

Atividade: Registro dos teste Unitários	Esforço: 1 hora
Descrição: Foi feito o registro referente a tarefa #137. Toda semana é coletado o registro dos testes unitários e colocado no relatório de verificação dos artefatos. No dia 22/11/2013 foi conversado com o pessoal do desenvolvimento dos testes unitários sobre aumentar a cobertura de código, mas tal tarefa está em segundo plano devido ao prazo de entrega do produto e existirem outras funcionalidades prioritárias a ser desenvolvidas.
Produtos: Relatório de Verificação dos Artefatos
Equipe: não se aplica
Artefato: RELPREV-022013-VER-Relatorio_de_Verificacao_dos_Artefatos.doc

Atividade: Inspeção dos Artefatos PCP	Esforço: 2 horas
Descrição: No dia 22/11/2013 foi realizado uma reunião de inspeção dos artefatos da equipe de PCP, conforme ticket #272. Como até a data da reunião muitos documentos estavam desatualizados no repositório optou-se por fazer uma inspeção informal, onde cada equipe apresentou o que tinha feito. Nessa reunião foi constatado que estava havendo divergência entre os vários documentos (requisitos, protótipos, MER, arquitetura). Por esse motivo a equipe de VER E VAL pararam suas atividades para dedicarem exclusivamente essa semana na validação e verificação desses artefatos.
Produtos: ticket no redmine
Equipe: Ana
Artefato: RELPREV-022013-VER-Relatorio_de_Verificacao_dos_Artefatos.doc