RELPREV
Relatório de Resultados

Versão 1.0

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
04/12/2013	1.0	Relatório Geral do Projeto	Rhaíssa Nogueira
05/12/2013	1.1	Alterando os dados dos Indicadores	Rhaíssa Nogueira

Relatório de Resultados
Registros de Relatório de Resultados.

Indicadores retirados do Redmine
Foram 325 tickets abertos até o dia 04/12/2013, destes:

36 Abertos | 221 Concluídas | 52 Em andamento

Sprint 1 (Relacionados a tarefa Sprint #34: Sprint 1): 30 tickets
Sprint 2 (Relacionados a tarefa Sprint #37: Sprint 2): 09 tickets
Sprint 3 (Relacionados a tarefa Sprint #44: Sprint 3): 32 tickets
Sprint 4 (Relacionados a tarefa Sprint #64: Sprint 4): 22 tickets
Sprint 5 (Relacionados a tarefa Sprint #99: Sprint 5): 12 tickets
Sprint 6 (Relacionados a tarefa Sprint #118: Sprint 6): 34 tickets
Sprint 7 (Relacionados a tarefa Sprint #138: Sprint 7): 13 tickets
Sprint 8 (Relacionados a tarefa Sprint #247: Sprint 8): 15 tickets
Sprint 9 (Relacionados a tarefa Sprint #293: Sprint 9): 08 tickets
Sprint 10 (Relacionados a tarefa Sprint #314: Sprint10): 08 tickets

Configuração #58: Laudo de qualidade de produto e processo: 5 tickets
Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO: 57 tickets
Configuração #133: Tratamento de não conformidades até Sprint 5: 11 tickets
Verificação/Validação #243: Executar checklists de medição e testes: 02 tickets
Verificação/Validação #263: Validação de Requisitos: 01 ticket
Verificação/Validação #264: Validação do Projeto e Construção do Produto: 02 tickets
Verificação/Validação #270: Verificar o Plano de Qualidade: 01 ticket
Verificação/Validação #307: Validação e Verificação dos Requisitos, Caso de Uso e Protótipos: 01 ticket
Verificação/Validação #318: Casos de Teste da API: 01 ticket
Verificação/Validação #62: Verificação da Sprint 1 e 2: 03 ticket
Verificação/Validação #80: Inspeção do Documento de Requisitos: 01 ticket
Vazias: 41 tickets

Quantidade de ticktes por TIPO

Análise/Estudo: 54 tickets
Configuração: 63 ticktes
Correção/Ajuste: 64 tickets
Defeito: 13 tickets
Desenvolvimento: 29 tickets
Execução/Confecção: 08 tickets
Funcionalidade: 19 tickets
História: 14 tickets
Problema/Ação: 02 tickets
Sprint: 10 tickets
Teste: 01 ticket
Verificação/Validação: 31 tickets