Plano de Gerência de Configuração

Introdução
Equipe
Objetivos
Estrutura organizacional
Guia para o processo de GCO
Responsabilidades
Recursos e cronogramas
Capacidade e ferramentas
Descrição das capacidades
Politicas da Fábrica de Software
Esquema de identificação da configuração
Identificação de itens de configuração
Identificação de linha base
Identificação de liberação de produto
Identificação dos Itens de Configuração
Controle da configuração de Software
Identificação do Comitê de Controle de Configuração - CCC
Requisições, avaliação e aprovação
Implementação da modificação
Padrão de mensagens em commits
Relatório de estado de configuração
Identificação dos relatórios necessários
Auditoria da Configuração de Software
Auditoria funcional
Auditoria física
Gerênciamento de liberações e entregas
Processo de entrega de produto
Processo de produção e entrega de baseline

###### Introdução
Apresentar o plano de gerência da Configuração adaptando as informações contidas no capítulo 7 do swebok para a organização Fábrica de Software - INF.

###### Equipe
A equipe de Gerência de Configuração é composta por:

Nome	Email
Danillo Guimarães de Oliveira	danillo@inf.ufg.br
Daniella de Oliveira Costa	daniella.engsoftware@gmail.com
Gustavo Martins Teixeira Borges	gustavo.mtborges@gmail.com

###### Objetivos
###### Estrutura organizacional

###### Guia para o processo de GCO
O processo de Gerência de Configuração utiliza como guia, as informações contidas no capítulo 7 do swebok e a ieee 828.
###### Responsabilidades
As principais responsabilidades da GCO são:
- criar e manter os artefatos de GCO exigidos na EAP de artefatos da Fábrica de Software.
- Identificar a configuração do software
- Controlar a configuração do software
- Emitir relatórios de estado configuração de software
- Realizar auditoria de configuração de software
- Gerenciar a liberação ou entrega do produto
###### Recursos e cronogramas
Ainda não existe um cronograma documentado para refinar o cronograma.
###### Capacidade e ferramentas

Capacidade	Ferramenta	Versão
Ambiente de projetos	-	Url ambiente de projetos
Ambiente de homologação	-	Url ambiente de homologação
Controlar versões	Subversion	Url do repositório
Controlar modificações	Redmine	2.1.2
Gerênciar builds	Apache Maven	3.1.0
Compilar código Java	JDK	1.7.0_40
Integrar modificações continuamente	Hudson	2.2.1
Armazenar e publicar as versões dos produtos	Artifactory	3.0.3
Gerenciar projetos	Redmine	2.1.2
Gerenciar testes	Testlink	1.9.8

###### Descrição das capacidades
A gerência de configuração deve ser capaz de realizar uma série de atividades para atingir seus objetivos. Essas capacidades estão expostas na tabela acima e descritas detalhadamente abaixo:
- Controlar versões: Conhecer todas versões do item no ciclo de vida do projeto.
- Controlar modificações: Autorizar as modificações em linhas base formalmente.
- Automatizar build de produto: Transformar toda estrutura de código fontes e recursos em um produto sem dificuldades
- Compilar código Java: Transformar os códigos fontes escritos em java em executáveis de máquina virtual java.
- Integrar modificaçoes continuamente: A cada modificação na configuração do produto, construir a nova versão do produto.
- Armazenar e publicar versões do produto: As versões devem ser publicadas em meios oficiais da Fábrica de Software
###### Politicas da Fábrica de Software
A política de configuração da Fábrica de Software é publicada na seguinte url:
http://fabrica.inf.ufg.br/eapartefatos/Politica_Configuracao_FS.pdf
###### Esquema de identificação da configuração

###### Identificação de itens de configuração
RELPREV-022013-<IDENTIFICAÇÃO_GRUPO_PROCESSO><NOME_ARQUIVO>.<EXTENSÃO>
###### Identificação de linha base
Próximo a cada marco, é gerado uma Linha base do projeto, que contém as Linhas bases especificas:
Baseline Geral
RELPREV-022013-LB-<VERSÃO DA LINHA BASE>
Baseline específica
RELPREV-022013-LB-<IDENTIFICAÇÃO_GRUPO_PROCESSO>
###### Identificação de liberação de produto
RELPREV-022013-<VERSÃO DO PRODUTO>
###### Identificação dos Itens de Configuração
<SIGLA_DO_PROJETO>-<SEMESTRE_INICIO_PROJETO><ANO_INICIO_PROJETO>-
<IDENTIFICAÇÃO_GRUPO_PROCESSO><NOME_ARQUIVO>.<EXTENSÃO>
Ex.: RELPREV-022013-GCO-Plano_de_gerencia_configuracao.pdf
- O nome dos artefatos não devem possuir espaços e/ou acentos.
- A regra de identificaçào dos itens de configuração não se aplica a código fonte
###### Controle da configuração de Software
###### Identificação do Comitê de Controle de Configuração - CCC
Os integrantes do Comitê de Controle de Configuração será composta por:
- Gerente de projeto
- Gerente de configuração
- Responsável pelo cronograma
###### Requisições, avaliação e aprovação
Identificação do processo de solicitação de alterações em itens de baseline.
###### Implementação da modificação
Identificação do processo de implementação de alterações em itens de baseline
###### Padrão de mensagens em commits
A mensagem de commit deve seguir o seguinte padrão:
ref #<número da atividade> <mensagem>
ref # ou refs #: Termo fixo para indicar referência.
<número _da_atividade>: Número da atividade do redmine que é satisfeita pelo commit.
<mensagem>: Mensagem sucinta explicando o motivo do commit
ex.: ref #897 refatoração.efinição da equipe.

###### Relatório de estado de configuração
Dados contidos no relatório de configuração:
- Identificação das configurações aprovadas
- Identificação da implementação da modificação
- Desvios do projeto
- etc

###### Identificação dos relatórios necessários

###### Auditoria da Configuração de Software
Calendário das auditorias
###### Auditoria funcional
Entradas desse processo podem ser os laudos gerados pelos processos de verificação (VER) e validação(VAL).

###### Auditoria física

###### Gerênciamento de liberações e entregas
Data de entrega do produto
Datas de entrega de baseline

###### Processo de entrega de produto
###### Processo de produção e entrega de baseline
O processo de entrega de baseline é definido em: http://url_de_processo_de_baseline