RELPREV
Relatório Verificação dos Artefatos
Versão 1.2

Histórico da Revisão

Versão	Descrição	Autor
1.0	Criação do documento	Rafael Braga
1.1	Atualização do documento	Rafael Braga

Relatório de Validação
# Documento de Requisitos

Para o documento de requisitos foi feito uma verificação parcial, antes da finalização do documento, com o intuito de verificar possíveis inconsistências. Os erros foram reportados diretamente para a equipe de requisitos. No dia 18/11/2013 foi realizado uma inspeção formal. Conforme conversa com o líder da equipe de requisitos o único problema identificado no artefato o mesmo disse já está ciente e que era o que seria realizado na próxima Sprint de projeto.

# Plano de Gerência de Configuração
O plano de gerência de configuração foi validado e aprovado; sem ressalvas, uma vez que já vinha sendo usado com sucesso nos outros projetos da fábrica de software.

# Plano de Medição
Foi realizado uma verificação no plano de Medição no dia 18/11/2013. Ao tentar validar o documento de medição não foi encontrado nenhum artefato consistente na visão da validação, assim foi criado um documento de não conformidade e criada uma tarefa de defeito para correção dos defeitos encontrados para o líder da equipe.

# Documento de Arquitetura
Não há descrição geral da arquitetura, ou seja, um leitor que não conheça a fundo os requisitos conta apenas com o diagrama para imaginar as principais classes do sistema; não há uma descrição que explique de forma objetiva como é tratada a integração do sistema.
Não há descrição do modelo de banco de dados; se estiver em outro documento, favor informar qual para facilitar leitura de uma terceira parte interessada.

# Projeto Detalhado de Software

Ainda não houve validação do projeto detalhado do Software.

# Teste

       Para o documento de requisitos foi feito uma verificação parcial, antes da finalização do documento, com o intuito de verificar possíveis inconsistências. O plano de teste apesar de já criado os casos de testes ainda não haviam sido construídos, assim foi aberta uma tarefa de defeito para correção do problema identificado e atribuída para o líder da equipe.