Aluno: Thais Cardoso	Data: 04/10/2013
Fase/Iteração: Iteração 1	Esforço Total: 10 horas

Atividade: Template de Registro de Atividades de Inspeção	Esforço: 5 horas
Descrição: Foi elaborado um documento com o processo de revisão de pares para apoiar a inspeção. Além disso foi adaptado e disponibilizado alguns checklists para as atividades de inspeção.
Produtos: Templates e Checklists para as atividades de inspeção
Equipe: <não se aplica>
Artefatos:
RELPREV-022013-VER_Processo_Revisão_Pares.doc
RELPREV-022013-VER_Checklist_MODERADOR.doc
RELPREV-022013-VER_Checklist_de_Inspeção_ARQUITETURA.doc
RELPREV-022013-VER_Checklist_de_Inspeção_CASOS_DE_USO.doc
RELPREV-022013-VER_Checklist_de_Inspeção_PROJETO_DETALHADO.doc
RELPREV-022013-VER_Checklist_de_Inspeção_REQUISITOS.doc
RELPREV-022013-VER_Modelo_licoes_aprendidas_ESCRIBA.doc
RELPREV-022013-VER_Modelo_lista_problemas_na_escrita_INSPETOR.doc
RELPREV-022013-VER_Modelo_log_da_inspecao_INSPETOR.doc
RELPREV-022013-VER_Modelo_sumario_da_inspecao_MODERADOR.doc

Atividade: Template de Registro de Testes Unitários e Integração	Esforço: 3 horas
Descrição: Foi elaborado um plano de teste.
Produtos: Plano de teste
Equipe: <não se aplica>
Artefato: RELPREV-022013-VER_Plano_de_Teste.doc
 Atividade: Verificação da Sprint 1 e 2	Esforço: 1 hora
Descrição: Foi delegado para os integrantes do grupo a verificação parcial do documento de requisitos. Os mesmos devem verificar os documento produzido até o momento e informar possívies inconsistências a equipe de requisitos. Ao final dessa atividade a equipe de verificação deve gerar um relatório informando as ações tomadas.
Produtos: <não se aplica>
Equipe: <não se aplica>
Artefato: não se aplica