RELPREV
Versão 1.0

Projeto: RELPREV
Responsável:	Jonathan da Silva Pereira	Data: 01/12/2013

Controle das Não Conformidades do Processo até Sprint 6.

Item	Descrição	Ação Corretiva	Redmine	Status
1	Na definição do processo, não existe a produção do Plano de Gerência de Comunicação	Incluir nas Saídas do Planejamento o artefato Plano de Gerência de Comunicação	#276	Concluída
2	Não foi encontrado o Termo de Abertura do Projeto	Escrever o Termo de Abertura do Projeto	#273	Em Andamento
3	Não foi encontrado a Definição de Custos do Projeto	Disponibilizar documento contendo os custos do projeto.	#277	Concluída
4	Não foi encontrado documento com a Análise de Viabilidade	Criar documento com a Análise de Viabilidade do Projeto.	#275	Aberta
5	Não foi encontrado documento contendo Matriz de Rastreabilidade	Definir Matriz de Rastreabilidade	#274	Concluída
6	Não foram encontrados os casos de uso	Definir Casos de Uso	#280	Concluída
7	Não foram encontrados os Casos de Testes Funcionais	Definir Casos de Testes Funcionais	#282	Concluída
8	Não foi encontrado o Modelo de Dados	Definir Modelo de Dados	#281	Concluída
9	Não foram encontrados os Casos de Testes Funcionais	Definir os Casos de Testes Funcionais	#282	Aberta
10	Nenhum Relatório de Testes encontrado	Disponibilizar os Relatórios relativos aos testes aplicados	#283	Aberta
11	Não existe o controle de mudanças	Controlar Mudanças
12	Não foi encontrado Logs de Defeito de Validação	Disponibilizar os Logs de Defeitos	#278	Concluída
13	Não foram encontrados os relatórios de medição	Disponibilizar os Relatórios de Medição	#279

Aprovador por: