Identificação dos itens de repositório

Introdução
Itens versionados
Itens de configuração
Itens de baseline
Itens de Escopo
Itens de Requisito
Itens de Modelo de dados
Itens de Casos de teste de integração
Itens de Protótipo
Itens de arquitetura
Itens de Implementação

###### Introdução
Existem vários artefatos que compõe o repositório do projeto. Alguns necessitam de um maior nível de controle, outros nem tanto.
Nesse documento, identificaremos e registraremos os artefatos que a GCO aplicará maior controle.

###### Itens versionados
Todos artefatos que estão no repositório são itens versionados. Não é necessário identificação desses itens.
###### Itens de configuração
IC	Desc. Funcional	Desc. Física	Responsável
Plano_gerencia_configuracao	Planejamento do gerênciamento da configuração	Documento manutenível e versionado pelo sistema de versionamento. Documento compátivel com qualquer editor de extensões .odt	Gerente de Configuração

###### Itens de baseline
A baseline é composta por diversos tipos de itens. Os tipos de itens de baseline são:
- Escopo: Um item do tipo escopo é entrada direta ou indireta de todos os outros itens da baseline. Alterações em um item de escopo, pode exigir adaptações diretas nos requisito e nos itens dependentes de requisito.
- Requisito: Um item do tipo requisito precisa dos itens de escopo para ser desenvolvido e entrada direta para os itens de Modelo de dados, Casos de teste de integração, Protótipo, e Arquitetura e em suas respectivas dependências.
- Modelo de dados: Um item do tipo Modelo de dados precisa dos requisitos para ser desenvolvido e é entrada direta para a implementação.
- Caso de teste de integração: Um item do tipo Casos de teste de integração precisa dos requisitos para ser desenvolvido e é entrada direta para a implementação.
- Protótipo: Um item do tipo Protótipo precisa dos requisitos para ser desenvolvido e é entrada direta para a implementação.
- Arquitetura: Um item do tipo Arquitetura precisa dos requisitos para ser desenvolvido e é entrada direta para a implementação.
- Implementação: Um item do tipo Implementação precisa de itens de Modelo de dados, Casos de teste de integração, Protótipo e Arquitetura para ser desenvolvido.
O diagrama abaixo exibe os tipos de itens de baseline e suas respectivas dependências.
###### Itens de Escopo
Os itens de escopo ainda não foram versionados, a GCO aguarda o versionamento para efetuar o controle sobre esses itens
IC	Desc. Funcional	Desc. Física

###### Itens de Requisito
IC	Desc. Funcional	Desc. Física
Especificacao_de_requisitos	Definição das necessidades e características do produto em forma de requisitos	Documento manutenível e versionado pelo sistema de versionamento. Documento compátivel com qualquer editor de extensões .odt
Tabela_de_Risco	Metodologia de calculo de risco do relatório Relprev	Documento manutenível e versionado pelo sistema de versionamento. Documento compátivel com qualquer visualizador de imagens .jpeg

###### Itens de Modelo de dados
IC	Desc. Funcional	Desc. Física
Diagrama_de_classes	Definição das classes existentes no sistema.	Documento manutenível e versionado pelo sistema de versionamento. Documento compativel com a ferramenta Astah.
Diagrama_de_seq_alteracao	Definição do diagrama de sequencia de alteração	Documento manutenível e versionado pelo sistema de versionamento. Documento compativel com a ferramenta Astah.
Diagrama_de_seq_insercao	Definição do diagrama de sequência de inserção	Documento manutenível e versionado pelo sistema de versionamento. Documento compativel com a ferramenta Astah.
Diagrama_de_seq_autenticacao	Definição do diagrama de sequência de login	Documento manutenível e versionado pelo sistema de versionamento. Documento compativel com a ferramenta Astah.
Diagrama_de_seq_selecao	Definição do diagrama de sequência de seleção	Documento manutenível e versionado pelo sistema de versionamento. Documento compativel com a ferramenta Astah.
Diagrama_entidade_relacionamento	Diagrama de entidade relacionamento	Documento fixo que não pode ser alterado.

###### Itens de Casos de teste de integração
Ainda não foram definidos casos de teste de integração
IC	Desc. Funcional	Desc. Física

###### Itens de Protótipo
IC	Desc. Funcional	Desc. Física
Prototipos_de_tela	Diretórios que armazena os protótipos de telas	Diretório versionado no repositório.

###### Itens de arquitetura
IC	Desc. Funcional	Desc. Física
Documento_de_arquitetura	Documento que define a arquitetura do projeto	Documento manutenível e versionado pelo sistema de versionamento. Documento compátivel com qualquer editor de extensões .odt

###### Itens de Implementação
IC	Desc. Funcional	Desc. Física