RELPREV
Plano de Gerenia de Configuracao
Versão 1.0

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
08/11/2013	1.0	Conversão para o template padrão	Daniella Costa

Índice Analítico

Plano de Gerencia de Configuração
# Introdução
## Propósito
O propósito do documento é planejar as atividades necessárias para garantir a integridade e rastreabilidade dos itens de configuração do projeto.
## Escopo
A GCO deve suportar o controle total sobre a evolução dos itens relevantes no projeto. Para isso, a GCO deve realizar:
###### Ambiente
Definir, disponibilizar, configurar e gerenciar os acessos as ferramentas necessárias.
###### Identificar a configuração
- Identificar o repositório de armazenamento dos artefatos do projeto e definir sua estrutura
- Estabelecer convenção de nomes e baselines
- Identificar e descrever itens de configuração
- Estabelecer critérios para criação de baselines do projeto
- Estabelecer critérios para aceitação formal para criação de baselines(Após auditoria?).
###### Controlar mudanças da configuração
- Identificar itens sujeitos a controle de mudanças
- Estabelecer CCC (Comitê de Controle de Configuração)
- Estabelecer critérios de avaliação de mudanças em item de configuração
- Estabelecer critérios de avaliação de mudanças em baseline
- Estabelecer forma de solicitar mudança
- Controlar mudanças
- Verificar implementação de mudança e comunicar a alteração ao interessado.

###### Relatórios de estado da configuração
Relatar sobre o estado dos ICs.

###### Auditoria
Relatório de não conformidades identificadas nas auditorias

###### Gerência de liberação

###### Termos chaves
GCO: Gerência de Configuração
CCC: Comitê de Controle de Configuração
IC: Item de Configuração
ICs: Itens de Configuração
###### Referências
Este documento se baseia em informações contidas na IEEE std 828-2012 e no SWEBOK.
# Papéis
Gerente de configuração: Responsável por gerenciar as atividades descritas no plano de Gerência de configuração.
# Cronograma GCO
Programar as atividades ao longo do ciclo de vida do projeto.

# Ambientes
A fábrica de software definiu e mantém os seguintes ambientes:

Capacidade	Ferramenta	Versão
Ambiente de projetos	-	Url ambiente de projetos
Ambiente de homologação	-	Url ambiente de homologação

## Ambiente de projeto
Ambiente onde a Fábrica de Software disponibiliza e mantém ferramentas de utilidade dos projetos em andamento.
## Ambiente de homologação
Ambiente onde os produtos dos projetos são homologados.
# Ferramentas
A GCO definiu que a utilização das seguintes ferramentas no projeto

Capacidade	Ferramenta	Versão
Controlar versões	Subversion	Url do repositório
Controlar modificações	Redmine	2.1.2
Automatizar build	Apache Maven	3.1.0
Compilar código Java	JDK	1.7.0_40
Integrar modificações continuamente	Hudson	2.2.1
Armazenar e publicar versões dos produtos	Artifactory	3.0.3
Gerenciar projetos	Redmine	2.1.2
Gerenciar testes	Testlink	1.9.8

# Rastreabilidade de tarefas com novas versões
Todas as versões do repositório da Fábrica de Software deve ser justificada com um vínculo na tarefa armazenada no Redmine. Esse vínculo, é realizado na mensagem de commit da nova versão. Por esse motivo todas mensagens de commits no repositório da Fábrica de Software deve seguir o seguinte padrão:

ref #<número da atividade> <mensagem>
ref # ou refs #: Termo fixo para indicar referência.
<número _da_atividade>: Número da atividade do redmine que é satisfeita pelo commit.
<mensagem>: Mensagem sucinta explicando o motivo do commit
ex.: ref #897 refatoração

obs.: Os commits realizados com mensagens fora do padrão devem ser corrigidas atravéz do link:
http://projetos.fabrica.inf.ufg.br/commitMessage
Para correção da mensagem de commit, é necessário informar o usuário e senha do INF.
# Padrão dos artefatos
Todos artefatos contidos no repositório devem ser padrões abertos.
# Configuração do gerenciador de tarefas
## Repositório
O repositório de tarefas é disponibilizado em:
http://projetos.fabrica.inf.ufg.br/redmine
## Acesso
O acesso ao redmine é atravéz do usuário do instituto de informática.
## Organização
###### Backlog
Backlog é uma tarefa criada no redmine para servir como referência a todas as atividades a serem realizadas no projeto. Todas as atividades sem sprint de realização deve referenciar tal atividade como "Tarefa Pai" e seu tipo deve ser "Backlog".
A tarefa definida como Backlog no projeto é a tarefa 208.
###### Sprint
As tarefas de Sprint são tarefas que agregam todas as tarefas a serem realizadas por sprint definido. Cada tarefa de sprint deve possuir o tipo "Sprint". Para vincular uma tarefa a uma sprint, basta informar a tarefa do tipo "Sprint" como tarefa pai.
###### Tarefas
Toda tarefa deve possuir uma tarefa pai. A tarefa pai deve ser do tipo Sprint ou estar vinculada a alguma tarefa pai ramificada com uma tarefa do tipo Sprint. Todas tarefas devem ser concluídas ao fim da respectiva sprint. Se não for concluída, o GCO deve alocar essa atividade em outra sprint ou cancelar a respectiva.
# Configuração do ambiente de versionamento de artefatos
## Repositório
O repositório dos artefatos definido se encontra no Google Code e responde pela URL https://code.google.com/p/relprev-022013/. O sistema de versionamento do repositório é o subversion, conforme descrito na seção Ferramentas. A estrutura de diretórios no repositório definida é:

Todos itens da árvore de diretórios são obrigatórios e devem conter somente os diretórios descritos no diagrama. As exceções são:
- Os diretórios folhas(últimos diretórios, da esquerda para a direita, descritos no diagrama): Esses diretórios podem criar a estrutura de arquivos e diretórios desejados.
- O diretório /Trunk/Artefatos_de_processo/GPR: Pode possuir diretórios adicionais aos descritos no diagrama
## Templates
Os templates gerais são mantidos no diretório
trunk/artefatos_de_processo/GCO/Templates
## Convenção de nomes
###### Padrão de identificação de itens do repositório
RELPREV-022013-
<IDENTIFICAÇÃO_GRUPO_PROCESSO>-<NOME_ARQUIVO>.<EXTENSÃO>
Ex.: RELPREV-022013-GCO-Plano_de_gerencia_configuracao.pdf
- O nome dos artefatos não devem possuir espaços e/ou acentos.
- A regra de identificaçào dos itens de configuração não se aplica a código fonte
###### Padrão de identificação de linha base
RELPREV-022013-LB-<NOME DA BASELINE>.<VERSAO>

###### Identificação de versão
A versão deve seguir o seguinte padrão: XX.YY
XX: Significa evolução significativa da baseline
YY: Significa correções e pequenas modificaões na baseline
###### Padrão de identificação de liberação de produto
RELPREV-022013-<VERSÃO DO PRODUTO>

## Identificação dos artefatos acompanhados e controlados
Os artefatos controlados e acompanhados estão identificados e registrados no documento:
https://relprev-022013.googlecode.com/svn/trunk/artefatos_de_processo/GCO/RELPREV-022013-GCO-Lista_itens_controlados.odt
## Artefatos do repositório
Identificar ciclo de vida dos Itens de baseline
###### Item versionado
São itens do repositório que sofrem modificações. Estes artefatos não sofrem controle sobre sua evolução. Não existem critérios para sua criação, nem sobre sua exclusão. Contudo, o item deve seguir o padrão aberto e estar aderente à convenção de nomenclatura.
###### Item de configuração
Itens de configuração são artefatos versionados e manuteníveis que possuem um responsável identificado para solicitar inclusão de artefato como item de configuracao. O responsável é informado sempre que o Item de Configuração for alterado.
###### Processo de inclusão de IC

Decrição do processo: Através do redmine, o Líder solicita a inclusão do artefato como item de configuração. Se a solictação for de uma maneira informal, o GCO cria um ticket e faz referência ao evento informal que gerou a solicitação da inclusão do item de configuração. Após a solicitação o item é adicionado a lista de itens de configuração e o líder do processo é informado.

###### Processo de acompanhamento de IC

Descrição do processo: O GCO verifica que um IC é alterado e notifica o responsável sobre a modificação.

###### Baseline
Baseline do projeto é o conjunto de artefatos que precisam de maior controle e estabilidade no repositório. Seu responsável é o CCC, que controla todo o ciclo de vida de toda baseline.
###### Processo de criação de baseline

Descrição do processo: Se os critérios de criação de baseline são atendidos, o GCO identifica os itens de baseline e seu atual estado em um relatório. O CCC avalia a criação da baseline baseada em critérios definidos. Se a baseline for aprovada, todos os itens contidos no relatório são agrupados em baseline no diretório tags do repositório. Após a publicação da baseline no repositório, comunicar os interessados sobrea a criação da baseline por email.

###### Critérios de criação de baseline
Uma baseline pode ser criada se um dos critérios forem satisfeitos:
- Ao final da reunião de marco o Patrocinador autorizar a continuação do projeto.
- Se um conjunto de artefatos comuns estiverem completos e se forem insumos de outras atividades.
###### Critérios de aceitação de baseline
Uma baseline será aceita se os seguinte critério for satisfeito:
Realização da auditoria

###### Processo de mudança de Baseline

Descrição do processo: Para solicitar uma mudança, crie uma nova tarefa no Redmine da Fábrica de Software informando “Solicitação de mudança” no campo “Tipo” contendo as seguintes informações:
- Descrição da proposta de modificação e uma proposta de solução.
- Informar a prioridade da solicitação.
O Gerente de Configuração verificará se os dados informados são suficientes para realizar a analise de impacto e viabilidade da modificação. Se os dados forem insuficientes, a tarefa será devolvida para o solicitante informar as informações que faltam. Se os dados forem suficientes, os impactos da modificação será avaliado e a viabilidade da solicitação será avaliada objetivamente. Se a solicitação for negada, o solicitante será informado. Se a solicitação for negada, a implementação da modificação é agendada e repassada ao responsável pela implementação. Após a implementação e os testes a tarefa é transferida para o processo de verificação. Se as modificações não forem aprovadas, a tarefa é reagendada novamente para nova implementação ou correção. Se a modificação for aprovada uma nova baseline é gerada e o solicitante é informado.
###### Critério de aprovação de mudança
A solicitação será avaliada baseada nos seguintes critérios:
- Analise de viabilidade e de impacto.
- Tempo gasto para realizar a modificação
- Recurso humano consumido
###### Critério de aceitação de mudança
A solicitação será aceita baseada nos seguintes critérios:
Verificação realizada na implementação das mudanças
# Relatórios de estado da configuração
Os relatórios de estado da configuração devem ser identificados, descritos e sua frequência deve ser estabelecida.

Identificação	Frequência
Conformidade_mensagens_commit	Semanal
Conformidade_nomes_arquivos_e_diretorios	Semanal
Conformidade_estrutura_de_diretorios	Semanal
Conformidade_padroes_abertos_dos_artefatos	Semanal
Conformidade_controle_de_mudancas	Semanal
Estado_de_itens_de_baseline	Semanal
Tarefas_nao_concluidas_em_sprints_encerrados	Semanal

## Descrição dos relatórios identificados

Criar tarefa pai no início de cada sprint.
###### Relatório de conformidade da mensagens de commit
O objetivo do relatório Conformidade_mensagens_commit é identificar as versões comitadas ao sistema de versionamento que contenham mensagens fora do padrão descrito no plano.

Processo de geração: Automatizado pela Fábrica de Software que repassa para o relatório para a GCO.

Processo de notificação: Para cada responsável pela não conformidade é aberto uma tarefa de correção no Redmine com a seguinte especificação:
Tipo: Correção/Ajuste
Título: Correção de Não Conformidade<identificação da não conformidade>
Tarefa Pai: Definida na Sprint
Atribuído para: Responsável da não conformidade
###### Relatório de conformidade de nomes de arquivos e diretórios
O relatório Conformidade_nomes_arquivos_e_diretorios Informar se a última versão do repositório segue a convenção de nomes informado no planejamento.

Processo de geração: Automatizado pela Fábrica de Software que repassa para o relatório para a GCO.

Processo de notificação: Para cada responsável pela não conformidade é aberto uma tarefa de correção no Redmine.
Tipo: Correção/Ajuste
Título: Correção de Não Conformidade<identificação da não conformidade>
Tarefa Pai: Definida na Sprint
Atribuído para: Responsável da não conformidade

###### Relatório de conformidade de estrutura de diretórios
O relatório Conformidade_estrutura_de_diretorios verifica se a estrutura de diretórios segue a estrutura definida no planejamento.

Processo de geração: Automatizado pela Fábrica de Software que repassa para o relatório para a GCO.

Processo de notificação: Para cada responsável pela não conformidade é aberto uma tarefa de correção no Redmine.
Tipo: Correção/Ajuste
Título: Correção de Não Conformidade<identificação da não conformidade>
Tarefa Pai: Definida na Sprint
Atribuído para: Responsável da não conformidade

###### Relatório de conformidade de uso de somente padrões abertos de artefatos
O relatório Conformidade_padroes_abertos_dos_artefatos verifica se os padrões dos artefatos contidos na última versão do repositório são abertos, conforme informa o planejamento.

Processo de geração: Definir processo de geração de relatório.

Processo de notificação: Definir processo de notificação de não conformidade aos responsáveis.
###### Relatório de conformidade de controle de mudança
O relatório de Conformidade_controle_de_mudancas verifica se o processo descrito no plajemanto foi seguido para alterar os itens controlados.

Processo de geração: Definir processo de geração de relatório.

Processo de notificação: Definir processo de notificação de não conformidade aos responsáveis.
###### Relatório de estado de itens de baseline
O relatório Estado_de_itens_de_baseline informa o estado de desenvolvimento dos itens de baseline.
Processo de geração: Definir processo de geração de relatório.

Processo de notificação: Definir processo de notificação de não conformidade aos responsáveis.
###### Tarefas não concluídas em sprints encerrados
O relatório Tarefas_nao_concluidas_em_sprints_encerrados as tarefas vinculadas com uma Sprint encerrada e que ainda não foram encerradas

Processo de geração: Pelo redmine, acessar a tarefa da sprint encerrada e registrar em relatório todas as tarefas abertas ou em andamento.

Processo de notificação: Registrar o documento do diretório:
trunk/artefatos_de_processo/GCO/relatorios/
O nome do relatório deve seguir a seguinte regra:
RELPREV-022013-GCO-Relatorio_de_tarefas_nao_concluidas_SPRINT_<Identificação da sprint>_<Data do relatório no seguinte formato ddmmyyyy>.pdf
ex.: RELPREV-022013-GCO-Relatorio_de_tarefas_nao_concluidas_SPRINT_5_02112013.pdf
Após o registro, informar os autores das inconformidades por email e acompanhar a resolução da mesma.
# Auditoria
Serão realizados dois tipos de auditoria:
- Auditoria Funcional: Definir processo de auditoria funcional realizada pela Verificação.
  - periodicidade: uma semana antes das entregas.
- Auditoria Física: Definir processo de auditoria realizada pela Validação.
  - periodicidade: uma semana antes das entregas.