RELPREV
Plano de Validação
Versão 1.0

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
11/10/2013	1.0	Criação do documento	Rafael Braga
09/11/2013	1.2	Atualização do Documento	Danillo Guimarães
13/11/2013	1.3	Atualização do Documento e ajustes na formatação	Andressa Guimarães

Sumário
1. Introdução	4
2. Itens Alvo de Validação	4
3. Estratégias de Validação	4
4. Procedimentos de Validação	4

1. Introdução

Esse documento tem como objetivo descrever como serão realizadas as atividades de validação no projeto RELPREV, um sistema de software que auxiliará o Oficial de Segurança de Voo (OSV) responsável pela coleta e disponibilização dos dados, relatórios e outros elementos da prevenção de acidentes
aeronáuticos nas unidades da FAB e em conformidade com o que estabelece o MCA 3-3
2012.

2. Itens Alvo de Validação
        Os itens alvo de Validação serão artefatos gerados pela áreas de maior impacto no resultado do projeto. Esses itens serão os artefatos gerados pela Arquitetura, pela gerência de configuração, gerência de projeto, pela medição, requisitos e testes na perspectivas dos interessados por cada artefato.

A equipe de validação, atuará sobre todas as equipes do projeto RELPREV-022013. Os artefatos validados sob a perspectiva das respectivas equipes serão:

## Gerência de projetos
Artefatos	Equipe
Relatório de acompanhamento do projeto	GPR

## Gerência de requisitos

Artefatos	Equipe
Aprovação de requisitos pelo cliente	VAL(Suficiente para afirmar validação do requisito pelo cliente)
Rastreabilidade de requisitos	GCO(Analise de impacto em modificações)

## Gerência de configuração
Artefatos	Equipe
Registro e comunicação da linha base	GPR

## Garantia da qualidade
Artefatos	Equipe
Laudo de qualidade de produto e processo	GPR

## Medição
Artefatos	Equipe
Registro de decisões e ações relacionados aos indicadores	GPR

## Desenvolvimento de requisitos
Artefatos	Equipe
Documento de especificação de requisitos	PCP(Equipe de modelagem)

## Projeto e construção do produto
Artefatos	Equipe
Documento de arquitetura de software	PCP(Equipe de desenvolvimento web-service, cliente e front-end)

## Verificação
Artefatos	Equipe
Registro das atividades de inspeção	Equipe alvo do objeto de inspeção(sugestão GCO)

## Validação
Artefatos	Equipe
Registro de homologação	Patrocinador

3. Estratégias de Validação
3.1 Verificação por checklists.

Objetivo do Método:	Validar os documentos de acordo com as perspectivas dos atores interessados nos mesmos.
Procedimento:	Aplicar os checklists, que contém pontos necessários sobre as perspectivas de cada usuário para os documentos.
Ferramentas Necessárias:	Editor de textos.
Critérios de Êxito:	Documento aprovado no checklist.
Considerações Especiais:	N/A
Tempo	Variando de acordo com a extensão do documento a ser avaliado.

## 3.2 Verificação por Relatorio

Objetivo do Método:	Validar os documentos de acordo com as perspectivas dos atores interessados nos mesmos.
Procedimento:	O relatório será individual por artefato. Para cada perspectiva de usuário, será criado uma seção onde será relatado as não conformidades e as conformidades dos artefatos. Após a conclusão do relatório, as não conformidades devem ser registradas no redmine.
Ferramentas Necessárias:	Editor de textos.
Critérios de Êxito:	Documento aprovado
Considerações Especiais:	N/A
Tempo	Variando de acordo com a extensão do documento a ser avaliado.

3.3 Realizar testes
Objetivo do Método:	Validar o sistema de acordo com as funcionalidades apresentadas no documento de requisitos
Procedimento:	Através de um ambiente de homologação será realizados testes caixa preta para poder validar o sistema de acordo com o que foi apresentado no documento de requisito
Ferramentas Necessárias:	Ambiente de Homologação
Critérios de Êxito:	Documento aprovado
Considerações Especiais:	N/A
Tempo	Variando de acordo com a extensão do documento a ser avaliado.

Essa será a estratégia básica de validação dos artefatos gerados no RELPREV. Todos os artefatos previstos neste documento serão avaliados; caso algum seja reprovado no checklist, relatórios ou no ambiente de homologação ou exista qualquer consideração adicional, os responsáveis pelo artefato serão comunicados para que os devidos ajustes sejam executados.
A comunicação será via grupo RELPREV (Google Groups) ou e-mail direto para o responsável. Notificações no Redmine também poderão ser aplicadas, caso o validador julgue necessário.

# Procedimento de validação

1. Documentar de forma objetiva as espectativas dos papéis em relação aos artefatos a serem validados(papéis e artefatos descritos na seção Artefatos a serem validados).
2. Definir a estratégia de validação para o artefato a ser validado e justificar a escolha da estratégia.
3. Executar a estratégia de validação(Produzir o relatório ou checklist) utilizando as informações coletadas no passo 1.
4. Armazenar o documento de validação no repositório.
5. Informar os responsáveis e os interessados sobre o resultado da validação

5. Papéis e Responsabilidades
Abaixo são definidos os papéis e responsabilidades da equipe de validação no processo.

Função	Responsabilidades
Líder da Eqipe (Rafael Braga)	Coordenar a equipe para a execução do trabalho; aplicar o processo de validação.
Validador (Augusto Ceśar)	Aplicar o processo de validação.
Validador (Gabriel Moreira)	Aplicar o processo de validação.
Validador (Andressa Guimarães)	Aplicar o processo de validação.
Validador( Danillo Guimarães)	Aplicar o processo de validação.