Aluno: Antônio Carlos de Freitas Silva	Data: 10/11/2013
Fase/Iteração: Sprint 6	Esforço Total: 07h

Atividade: #128 Definição das Atividades da Sprint 6	Esforço: 2h
Descrição: Definir e planejar as atividades da Sprint 6
Produtos: -
Equipe: -
Artefato: Atividades no Redmine

Atividade: Planejar e Realizar reunião de Marco	Esforço: 5h
Descrição: Indetificar os artefatos e evidências criado até o Marco 2
Produtos: Planilha de Verificação RELPREV – Marco 2
Equipe: Antônio Carlos, Gabriel Benício, Lucas Carvalho e Dr. Juliano Lopes
Artefato: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AvTm0nk7v7XJdE9Za1A3TDItUGE3c2FST2xDQTBpMlE&usp=sharing