RELPREV
Planejamento das Medições
Versão 1.0
Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
06/11/2013	1.0	Elaboração do documento com planejamento das medições	Bruno Luz Martins
07/11/2013	1.1	Colocar e-mails dos lideres

Índice Analítico

Planejamento das Medições
# Introdução

O planejamento das medições existe com propósitos bem definido. Fornecer um documento que especifique os passos para coletar as métricas necessárias para verificar o bom andamento do projeto.
## Objetivos Organizacionais

Esse planejamento deve estar aderente ao Plano de Medições definido pela fábrica de software. Segue abaixo os indicadores a serem alcançados.

Indicador	Objetivo(s)
Grau de Satisfação do Cliente	2
Número de Inconsistências na Baseline	1 e 3
Número de Inconsistências Detectadas nos Planos	1 e 3
Relação Previsto / Realizado - Custo	3 e 4
Relação Previsto / Realizado - Escopo	3 e 4
Relação Previsto / Realizado - Esforço	3 e 4
Número de Ocorrências (Crítico)	1, 3 e 4
Número de Ocorrências (Não Crítico)	1,3 e 4
Número de Ocorrências Relacionadas a Riscos	1, 4 e 4
Número de Decisões Tomadas com Base em Indicadores da Medição	1 e 4

Planejamento por Sprint

A coleta de dados para medição vai ocorrer sempre entre a segunda e quarta-feira da semana seguinte ao fechamento de uma Sprint. A entregue dos resultados deve ocorrer necessariamente na sexta-feira. Os resultados devem ser informado aos responsáveis do projeto para que, medidas sejam tomadas em prol da melhoria do projeto.

Primeira Medição

A primeira coleta vai ocorrer após a finalização da primeira Sprint, prevista para: 04/10/2013, ou seja, a coleta começa, no dia 07/10/2013.
A entrega do primeiro relatório de medição deve ocorrer no dia 11/10/2013.

Segunda Medição

A segunda coleta vai ocorrer após a finalização da primeira Sprint, prevista para: 11/10/2013, ou seja, a coleta começa, no dia 14/10/2013.
A entrega do segundo relatório de medição deve ocorrer no dia 18/10/2013.

Terceira Medição

A terceira coleta vai ocorrer após a finalização da primeira Sprint, prevista para: 18/10/2013, ou seja, a coleta começa, no dia 21/10/2013.
A entrega do terceiro relatório de medição deve ocorrer no dia 25/10/2013.

Quarta Medição

A quarta coleta vai ocorrer após a finalização da primeira Sprint, prevista para: 25/10/2013, ou seja, a coleta começa, no dia 28/10/2013.
A entrega do quarto relatório de medição deve ocorrer no dia 01/11/2013.

Quinta Medição

A quinta coleta vai ocorrer após a finalização da primeira Sprint, prevista para: 01/11/2013, ou seja, a coleta começa, no dia 04/11/2013.
A entrega do quinto relatório de medição deve ocorrer no dia 08/11/2013.

Sexta Medição

A sexta coleta vai ocorrer após a finalização da primeira Sprint, prevista para: 08/11/2013, ou seja, a coleta começa, no dia 11/11/2013.
A entrega do sexto relatório de medição deve ocorrer no dia 15/11/2013.

Sétima Medição

A sétima coleta vai ocorrer após a finalização da primeira Sprint, prevista para: 15/11/2013, ou seja, a coleta começa, no dia 18/11/2013.
A entrega do sétimo relatório de medição deve ocorrer no dia 22/11/2013.

Informativo

O resultado das medições deve ser repassado para o responsável de cada área interessada. Segue abaixo os e-mail pra onde deve ser encaminhado os relatórios.

Prof. Juliano:
Emerson:
Gabriel Benício:
Antônio Carlos:

Cronograma de Medições

Sprint	Coleta	Resultado
1	07/10/2013	11/10/2013
2	14/10/2013	18/10/2013
3	21/10/2013	25/10/2013
4	28/10/2013	01/11/2013
5	04/11/2013	08/11/2013
6	11/11/2013	15/11/2013
7	18/11/2013	22/11/2013
8	25/11/2013	29/11/2013
9	02/12/2013	06/12/2013